## Slide 1: LDI/NTTD共同研究 研究実施状況
2022年9月6日（火）

## Slide 2: Contents
我々が目指す状態とGapについて
LDI共同研究の取り組み概要
FY2021.3Q~FY2022.2Qにおける研究概要・実施結果について
FY2022.3Q~の研究テーマ案

## Slide 3: MMLにおける主要項目の欠損等のチェック概要
テーマ | MMLにおける主要項目の欠損等のチェック機能の開発・検証
課題詳細 | 施設から連携されるMMLデータについて、そもそも病院情報システムに格納されているデータがどの程度正確に連携されているかが把握できていない。
目的 | 取込状況・構造差異の把握から期待値を設定し、全施設を対象として、想定したレベルのデータ粒度で格納されているかを検証し、データの正確性の程度を把握できている状態を目指す。
実施予定内容 | ・対象項目の選定、設計・実装。 ・チェック仕様、検証計画の検討。 ・結果分析・チェック仕様の更改を複数回実施し、想定値の精度を高める。 ・運用固定化（新規施設への適用、定期運用）。
バリデーションスタディ
MMLにおける主要項目の欠損等のチェックに関する概要は以下の通り。

## Slide 4: MMLにおける主要項目の欠損等のチェック検証プロセス
MMLにおける主要項目の欠損等のチェックに関する検証プロセスは以下の通り。
チェック内容の
検討
検証実施
実施結果の
評価
運用固定化
プロセス
作業内容
Step1
Step2
Step3
Step4
作業項目 |  | 作業詳細
1 | チェック仕様の検討 | ・当検証目的を実現するためのチェック方法を検討する。 MML全般に対してチェックを行うため、ある程度簡易的な内容にする。
2 | チェック対象項目の選定 | ・チェック仕様ごとにMMLのどの項目にどのチェックを適用するかを選定する。 その際、選定基準を設けて、ある程度簡易的に設定にする。 ※実施結果の評価後に対象項目および閾値を調整すればよいため

## Slide 5: チェック仕様
チェック内容 |  | チェック方法 | チェックエラーの原因（想定） | 設定対象項目の選定基準
1 | 必須項目Nullチェック | 指定した項目がNullまたは空の場合 （有効率が100%以外）エラーとする | ・施設（ベンダー）による対象項目の連携（実装）不備 ・本来必須とはできないにも関わらず、必須となっている （MML仕様の不備） | ・MML仕様で必須となっている項目
2 | 準必須項目存在チェック | 指定した項目の有効率が規定した閾値より小さい（有効率<閾値）の場合エラーとする | ・施設（ベンダー）による対象項目の連携（実装）不備 ・施設ごとのデータ更新タイミングに依存する未入力のデータ量による差異 （例えば、検査の報告日時は受付時点でデータが連携されるか、最終報告時点でしか連携されないかで大きく差がでることが想定される） | ・案件対応で利用する重要項目 ※閾値はデータ構造、項目の特性を考慮して95%、80%、20%の何れかを設定
3 | データ存在チェック | Nullまたは空以外の項目が存在しない（有効率=0%）場合エラーとする | ・施設（ベンダー）による対象項目の連携（実装）不備 ※施設ごとの都合で連携できない仕様となっている可能性も考えられる。 | ・案件対応で利用する可能性のある項目
MMLにおける主要項目の欠損等のチェック仕様は以下の通り。
※有効率：有効値のレコード数／全体（有効値および無効値（Nullまたは空および不正値））のレコード数
有効値は各カラムのデータ型（テキスト、日付、数値）に応じて、不正でない（CAST可能）な場合を有効と判定

## Slide 6: MMLにおける主要項目の欠損等のチェック検証プロセス
MMLにおける主要項目の欠損等のチェックに関する検証プロセスは以下の通り。
チェック内容の
検討
検証実施
実施結果の
評価
運用固定化
プロセス
作業内容
Step1
Step2
Step3
Step4
作業項目 |  | 作業詳細
1 | チェックツールの実装 | ・Step1でのチェック内容の検討結果を実現するためのツールを設計、実装する。 設計においては実運用においては新規施設のみ実行したり、チェック仕様の選定を変更することも考慮する。
2 | チェックツールの実行 | ・Step1で規定したチェック仕様を各MMLの項目に対して設定をした上で、 実装したチェックツールを実行する。

## Slide 7: チェックツールの仕様
設定ファイル
チェックツール
二次利用DB
チェック結果ファイル
①設定ファイルの読込
②設定ファイルの設定内容に従い、
DBから集計結果を取得
③DBからの集計結果から設定に応じた
チェックを行い、結果をファイル出力
設定ファイル
  テーブル、カラムごとにチェック内容を設定
  全施設共通のデフォルト設定と施設固有の設定が可能
チェック結果ファイル
  施設ごとのチェック結果を出力
  チェック結果を参照した上で施設固有の設定をすることが可能
  再実行対象する施設、カラムを指定することが可能
次回実行時はチェック結果ファイルでのチェック結果を参照して実行する。
再実行対象となっているものと新規施設が処理対象として設定される。

## Slide 8: MMLにおける主要項目の欠損等のチェック検証プロセス
MMLにおける主要項目の欠損等のチェックに関する検証プロセスは以下の通り。
チェック内容の
検討
検証実施
実施結果の
評価
運用固定化
プロセス
作業内容
Step1
Step2
Step3
Step4
作業項目 |  | 作業詳細
1 | チェックツールの実行結果の確認 | ・チェックエラーとなっている箇所を中心に考察を行う。 ・
2 | チェック内容の見直し→再実行 | ・。

## Slide 9: MMLにおける主要項目の欠損等のチェック検証プロセス
MMLにおける主要項目の欠損等のチェックに関する検証プロセスは以下の通り。
チェック内容の
検討
検証実施
実施結果の
評価
運用固定化
プロセス
作業内容
Step1
Step2
Step3
Step4
作業項目 |  | 作業詳細
1 | 運用ルールの設定 | ・実施のタイミングなど運用ルールを明確化する。 ・運用手順（ツールの実行→実施結果の評価）をまとめる。
2 | 定期運用の実施 | ・実施タイミングが発生したら運用手順に従い、検証の実施を行う。 ・検証においてデータ連携不備の可能性を検知したら、追加調査を行う。

## Slide 10: 必須項目Nullチェック結果サマリ
施設名 | 対象項目数 | エラー項目数 | エラー率
北見赤十字 | 50 | 12 | 24.00%
亀田総合 | 62 | 9 | 14.52%
亀田クリニック | 62 | 8 | 12.90%
亀田IVFクリニック幕張 | 49 | 7 | 14.29%
亀田リハビリテーション | 57 | 6 | 10.53%
亀田浜荻クリニック | 38 | 6 | 15.79%
亀田ファミリークリニック館山 | 49 | 7 | 14.29%
亀田京橋クリニック | 52 | 7 | 13.46%
亀田森の里 | 62 | 9 | 14.52%
恵寿総合 | 42 | 3 | 7.14%
福井大学 | 52 | 6 | 11.54%
岐阜多治見 | 35 | 0 | 0.00%
静岡総合 | 46 | 4 | 8.70%
静岡こども | 48 | 12 | 25.00%
名古屋第一 | 51 | 11 | 21.57%
名古屋第二 | 46 | 6 | 13.04%
長浜赤十字 | 51 | 12 | 23.53%
施設名 | 対象項目数 | エラー項目数 | エラー率
京都大学 | 63 | 15 | 23.81%
野江 | 46 | 4 | 8.70%
大阪赤十字 | 46 | 6 | 13.04%
近畿大学 | 44 | 4 | 9.09%
北野 | 51 | 5 | 9.80%
神戸西神戸医療センター | 42 | 10 | 23.81%
神戸医療センター西市民 | 55 | 19 | 34.55%
神戸医療センター中央市民 | 44 | 6 | 13.64%
聖マリア | 40 | 2 | 5.00%
小倉記念 | 46 | 5 | 10.87%
佐賀好生館 | 51 | 13 | 25.49%
熊本労災 | 46 | 5 | 10.87%
宮崎大学 | 46 | 5 | 10.87%
宮崎県立 | 46 | 4 | 8.70%
宮崎日南病院 | 43 | 1 | 2.33%
宮崎延岡病院 | 46 | 6 | 13.04%
宮崎市郡医師会 | 52 | 24 | 46.15%
総評 | ・エラー率20%以上が9施設、うち4施設が25%以上となっていた。 ・対象項目数とエラー項目数の相関係数は0.53なので、特定の施設やモジュールでエラーに偏りがみられる。

## Slide 11: 必須項目Nullチェック結果 – 患者情報 / 診断履歴情報
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
患者情報 | 主ID | 34 | 1 | ・神戸西市民の1レコードのみのエラーとなっていた。
 | 主IDの種類コード | 34 | 1 | 
 | 主IDのテーブル名 | 34 | 1 | 
 | 生年月日 | 34 | 1 | 
 | 性別 | 34 | 1 | 
診断履歴情報 | 病名 | 34 | 0 | 
 | 分類名 | 34 | 0 | 
 | 分類コード | 34 | 0 | 
総評 | ・MMLの構造差異や施設ごとの連携状況に差異が出にくい項目が対象となっていることもあり、ほぼエラーは発生していなかった。

## Slide 12: 必須項目Nullチェック結果 - 経過記録情報 / 臨床サマリー
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
経過記録情報 | 自由記載 | 32 | 32 | ・当項目自体は不正値（空欄）となっている場合であっても、 外部参照先に記載されているケースがあるため、一概に問題があるとは言えない。
 | 自由文書表現 | 18 | 18 | 
 | アセスメント | 18 | 17 | 
 | 外部参照先 | 12 | 0 | ・外部参照先は適切に登録されているが、内容に不正値（空欄）となっているケースとしては、画像や紹介状などのPDFファイルが該当しているケースも多く、一概に問題があるとは言えない。
 | 外部参照内容 | 12 | 3 | 
臨床サマリー | 外来受診年月日 | 7 | 0 | ・入院情報に関して、宮崎市郡が対象で全てのレコードがエラーとなっていた。
 | 入院（転入）日 | 18 | 1 | 
 | 退院（転出）日 | 18 | 1 | 
 | 病名 | 9 | 0 | ・経過記録については、経過記録モジュールと同様の理由である可能性が高い。 ・個々の検査結果については、そもそも検査を行っていない患者も含まれている可能性があり、MML仕様としての不備（必須項目とすべきではない）と判断する。
 | 経過記録 | 21 | 7 | 
 | 個々の検査結果 | 7 | 5 | 
総評 | ・MMLの構造差異や施設ごとの連携状況に差異があるモジュールのため、多くの項目でエラーとなってしまった。 ・テキスト項目については簡易的な調査であり、複数項目での相関チェックを行わないと適切に評価することはできない。（当チェック仕様の制約） ・宮崎市郡の入院情報に関しては入退院日が全く連携されてなく、データ利活用上問題があるため、課題として管理する。

## Slide 13: 必須項目Nullチェック結果 – 検歴情報
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
検歴情報 | 受付日時 / 報告日時 | 34 | 1 | ・対象は宮崎市郡のみで、有効率は99.98%のためほぼ問題ない。
 | 報告状態 / 報告状態コード / 報告状態コードID | 34 | 1 | ・対象は京都大学のみで、最も新しい日付で2018年11月のデータであったため、過去分において問題が発生していた不備だと考えられる。
 | 依頼施設 / 依頼施設コード/ 依頼施設コードID | 34 | 0 | ・検査実施施設に関しては、外部機関など電カル上ではデータ管理していないケースがエラーとなっていると考えられる。
 | 検査実施施設 /検査実施施設コード/検査実施施設コードID | 34 | 7 | 
 | 検体材料 | 34 | 12 | ・セット名と何れかを設定していると考えられるデータもあり、エラー施設が多くなっていると考えられる。
 | 検体材料コード | 34 | 9 | 
 | 検体材料コードID | 34 | 5 | 
 | 検査名 | 34 | 8 | ・検査名が不正値（空欄）となっている場合であっても、コードは設定されているケースが多数存在するため、施設でのマスタ上でも空欄となっていると考えられる。
 | 検査名_施設固有コード | 34 | 1 | 
 | 検査名_施設固有コードID | 34 | 0 | 
総評 | ・検体材料と検査名に関して、コード値のみが設定されているケースが多数あり、施設で管理しているマスタと連携仕様との兼ね合いで 問題が発生していると考えられる。 ・検体材料が空欄となっている場合にセット名が記載されている施設が多数あり、何れかを適用するという連携方法を適用しているケースもみられる。 この場合、チェック仕様上エラーとなってしまう制約がある。

## Slide 14: 必須項目Nullチェック結果 – バイタルサイン / 体温表 / 生活習慣情報
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
バイタルサイン | バイタルサインの計測時間 | 17 | 17 | ・計測時間のエラーは全て項目に関する情報が存在しなかった。 有効率は低くても95%程度であった。
 | 項目名 | 17 | 0 | 
体温表 | バイタルサインの計測時間 | 21 | 0 | ・項目名のエラーは名古屋第二と大阪赤十字である。大阪赤十字の有効率は91.1%と欠落が多いため課題として管理する。
 | 項目名 | 21 | 2 | 
生活習慣情報 | 職業 | 16 | 16 | ・不明、未確認の場合に不正値（空欄）となっていると考えられる。 不明、未確認に対応した入力値が明確化されていないとしての不備と判断する。
 | 喫煙歴 | 16 | 15 | 
 | 飲酒歴 | 16 | 16 | 
総評 | ・バイタルサインはデータ構造の問題の可能性があるため、実ファイルを参照して確認を行う。 ・大阪赤十字の体温表の項目名エラーは、項目名がないとデータ利活用できず、割合も10%程度と大きいため課題として管理する。 ・生活習慣情報に関しては、MML仕様の問題でチェックエラーと判断する。

## Slide 15: 必須項目Nullチェック結果 – 処方箋 / 注射記録
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
処方箋 | 薬剤名称 | 34 | 3 | ・対象のうち京都大学、佐賀好生館は有効率97%以上のため、大きな問題はないと判断する。静岡こどもは85.5%となっているため、課題として管理する。
 | 用量 | 34 | 1 | ・対象は宮崎市郡で有効率は98%以上のため、大きな問題はないと判断する。
 | 用量の単位 | 34 | 1 | 
 | 服薬開始日 | 34 | 0 | 
 | 薬剤コード体系 | 34 | 4 | ・有効率は98%以上のため、大きな問題はないと判断する。
注射記録 | 薬剤名称 | 34 | 0 | 
 | 用量 | 34 | 0 | 
 | 用量の単位 | 34 | 1 | ・対象は神戸中央市民で有効率は91.26%となっている、課題として管理する。
 | 薬剤コード体系 | 34 | 0 | 
総評 | ・MMLの構造差異や施設ごとの連携状況に差異が出にくい項目が対象となっていることもあり、大きなエラーは発生していなかった。 ・処方箋の薬剤名称に関する静岡こども、注射記録の用量の単位に関する神戸中央市民については有効率が低めのため、課題として管理する。

## Slide 16: 必須項目Nullチェック結果 – 手術
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
手術 | 手術施行日 | 11 | 0 | 
 | 診療科名称 /診療科名称_表記法 | 11 | 0 | 
 | 病名 | 10 | 0 | 
 | 手術法 | 11 | 6 | ・手術法が不正値（空欄）となっている場合であっても、麻酔法名が入力されているケースが存在したため、データ連携仕様の不備が考えられる。
 | 麻酔法名 | 8 | 5 | ・麻酔法名が不正値（空欄）となっている場合であっても、コードは設定されているケースが多数存在するため、施設でのマスタ上でも空欄となっていると考えられる。
総評 | ・。

## Slide 17: 必須項目Nullチェック結果 – 報告書情報
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
報告書情報 | 検査実施日時 | 10 | 8 | ・報告内容に対する実施日が明確にデータ管理されていないケースが存在するためか、多くの施設で不正値となっていた。
 | 報告日 | 10 | 1 | ・宮崎市郡は全てエラーとなっており、報告状態、報告種別のエラーは京都大学である。報告書種別の不正値（空欄）に関しては、データ分析上で重要なため課題管理する。
 | 報告状態 | 10 | 2 | 
 | 報告状態コード/ 報告状態コードID | 10 | 1 | 
 | 報告書種別 | 10 | 2 | 
 | 報告書種別コード/ 報告書種別コードID | 10 | 1 | 
 | 実施施設 /実施施設コード/実施施設コードID | 10 | 1 | 
総評 | ・検査実施日時が不明の場合、データ利活用できないため、課題として管理する。 ・報告書種別に関しても、データ利活用上で都合が悪い（容易に分析、活用できない）ため、課題として管理する。

## Slide 18: 準必須項目存在チェック結果サマリ
施設名 | 対象項目数 | エラー項目数 | エラー率
北見赤十字 | 24 | 9 | 37.50%
亀田総合 | 28 | 6 | 21.43%
亀田クリニック | 28 | 6 | 21.43%
亀田IVFクリニック幕張 | 14 | 3 | 21.43%
亀田リハビリテーション | 24 | 5 | 20.83%
亀田浜荻クリニック | 14 | 3 | 21.43%
亀田ファミリークリニック館山 | 14 | 3 | 21.43%
亀田京橋クリニック | 20 | 4 | 20.00%
亀田森の里 | 28 | 6 | 21.43%
恵寿総合 | 26 | 6 | 23.08%
福井大学 | 29 | 8 | 27.59%
岐阜多治見 | 13 | 1 | 7.69%
静岡総合 | 20 | 7 | 35.00%
静岡こども | 26 | 8 | 30.77%
名古屋第一 | 26 | 8 | 30.77%
名古屋第二 | 20 | 7 | 35.00%
長浜赤十字 | 26 | 7 | 26.92%
施設名 | 対象項目数 | エラー項目数 | エラー率
京都大学 | 29 | 8 | 27.59%
野江 | 20 | 7 | 35.00%
大阪赤十字 | 20 | 7 | 35.00%
近畿大学 | 20 | 6 | 30.00%
北野 | 17 | 4 | 23.53%
神戸西神戸医療センター | 21 | 7 | 33.33%
神戸医療センター西市民 | 32 | 10 | 31.25%
神戸医療センター中央市民 | 20 | 7 | 35.00%
聖マリア | 20 | 5 | 25.00%
小倉記念 | 20 | 6 | 30.00%
佐賀好生館 | 26 | 9 | 34.62%
熊本労災 | 20 | 8 | 40.00%
宮崎大学 | 20 | 7 | 35.00%
宮崎県立 | 20 | 8 | 40.00%
宮崎日南病院 | 20 | 8 | 40.00%
宮崎延岡病院 | 20 | 8 | 40.00%
宮崎市郡医師会 | 19 | 7 | 36.84%
総評 | ・1施設を除いてエラー率20%以上で、半数以上の19施設で30%以上となっていた。 ・対象項目数とエラー項目数の相関係数は0.66なので、特定の施設やモジュールでエラーに多少偏りがみられる。

## Slide 19: 準必須項目存在チェック結果 – 診断履歴情報 / 経過記録情報/ 臨床サマリー
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
診断履歴情報 | 疾患開始日 | 34 | 0 | 
 | 病名コード値 | 34 | 1 | ・閾値80%で判定し、エラー対象は熊本労災のみで、有効率76.67%なので、大きな問題はないと判断する。
 | 病名コード体系 | 34 | 0 | 
経過記録情報 | プロブレム名（疾病名） | 18 | 18 | ・閾値80%で判定し、有効率の最大が67.51%であった。経過記録情報からプロブレム名を取得することは、網羅性に懸念がある。
臨床サマリー | サマリー対象期間の開始日 | 22 | 2 | ・閾値80%で判定し、エラー対象は福井大学の有効率70%と宮崎市郡の有効率0%であった。
 | サマリー対象期間の終了日 | 22 | 2 | 
 | 疾患開始日 | 9 | 9 | ・閾値95%で判定し、神戸西市民の有効率87.87%と恵寿の有効率77.67%以外は全て0%であった。
 | 病名コード値 | 0 | 9 | 
 | 病名コード体系 | 2 | 9 | 
 | 経過記録レコード_イベント発生日時 | 21 | 14 | ・未連携施設が多いため、利活用は限定的と判断する。
 | 検査結果レコード_イベント発生日時 | 7 | 1 | ・対象は神戸中央市民で、それ以外の施設は有効率100%であった。
総評 | ・MMLの構造差異や施設ごとの連携状況に差異が出にくい項目が対象となっていることもあり、ほぼエラーは発生していなかった。

## Slide 20: 準必須項目存在チェック結果 – バイタルサイン / 体温表 / 生活習慣情報
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
検歴情報 | 採取日時 | 34 | 2 | ・対象は宮崎市郡の有効率6.04%と聖マリアの有効率0%なっており、課題として管理する。
 | 検査値（文字列） | 34 | 0 | 
 | 検査値（数値） | 34 | 0 | 
バイタルサイン | 文字列で表記されるバイタルサインの値 | 17 | 15 | ・計測時間のエラーは全て項目に関する情報が存在しなかった。 有効率は低くても95%程度であった。
 | 数値で表記されるバイタルサインの値 | 17 | 0 | 
 | バイタルサインの単位 | 17 | 7 | 
体温表 | 診療科名 | 21 | 20 | ・
 | 文字列で表記されるバイタルサインの値 | 21 | 8 | 
 | 数値で表記されるバイタルサインの値 | 21 | 0 | 
 | バイタルサインの単位 | 21 | 10 | 
総評 | ・バイタルサインはデータ構造の問題の可能性があるため、実ファイルを参照して確認を行う。 ・大阪赤十字の体温表の項目名エラーは、項目名がないとデータ利活用できず、割合も10%程度と大きいため課題として管理する。 ・生活習慣情報に関しては、MML仕様の問題でチェックエラーと判断する。

## Slide 21: 準必須項目存在チェック結果 – 処方箋 / 注射記録
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
処方箋 | 一日の内服回数 | 34 | 12 | ・
 | 服薬期間（日数） | 34 | 10 | ・対象は宮崎市郡で有効率は98%以上のため、大きな問題はないと判断する。
 | 総投与回数 | 34 | 28 | 
 | 薬剤コード | 34 | 0 | ・有効率は98%以上のため、大きな問題はないと判断する。
注射記録 | 投与開始日時 | 34 | 13 | 
 | 投与終了日時 | 34 | 34 | 
 | 薬剤コード | 34 | 0 | 
手術 | 疾患開始日 | 11 | 7 | 
 | 病名_コード値 | 10 | 0 | 
 | 病名_体系名 | 10 | 0 | 
 | 手術法_コード | 11 | 3 | ・利用すべき共通のコードが示されていないこともあってか、未連携となっている施設が存在した。
 | 麻酔法名_コード | 8 | 1 | 
総評 | ・MMLの構造差異や施設ごとの連携状況に差異が出にくい項目が対象となっていることもあり、大きなエラーは発生していなかった。 ・処方箋の薬剤名称に関する静岡こども、注射記録の用量の単位に関する神戸中央市民については有効率が低めのため、課題として管理する。

## Slide 22: データ存在チェック結果サマリ
施設名 | 対象項目数 | エラー項目数 | エラー率
北見赤十字 | 98 | 50 | 51.02%
亀田総合 | 134 | 60 | 44.78%
亀田クリニック | 134 | 61 | 45.52%
亀田IVFクリニック幕張 | 75 | 40 | 53.33%
亀田リハビリテーション | 118 | 55 | 46.61%
亀田浜荻クリニック | 56 | 28 | 50.00%
亀田ファミリークリニック館山 | 78 | 41 | 52.56%
亀田京橋クリニック | 97 | 52 | 53.61%
亀田森の里 | 131 | 61 | 46.56%
恵寿総合 | 95 | 46 | 48.42%
福井大学 | 117 | 44 | 37.61%
岐阜多治見 | 50 | 22 | 44.00%
静岡総合 | 83 | 49 | 59.04%
静岡こども | 99 | 45 | 45.45%
名古屋第一 | 100 | 46 | 46.00%
名古屋第二 | 83 | 49 | 59.04%
長浜赤十字 | 100 | 46 | 46.00%
施設名 | 対象項目数 | エラー項目数 | エラー率
京都大学 | 136 | 57 | 41.91%
野江 | 83 | 50 | 60.24%
大阪赤十字 | 83 | 49 | 59.04%
近畿大学 | 77 | 50 | 64.94%
北野 | 89 | 44 | 49.44%
神戸西神戸医療センター | 81 | 42 | 51.85%
神戸医療センター西市民 | 125 | 60 | 48.00%
神戸医療センター中央市民 | 77 | 50 | 64.94%
聖マリア | 70 | 42 | 60.00%
小倉記念 | 83 | 50 | 60.24%
佐賀好生館 | 100 | 47 | 47.00%
熊本労災 | 83 | 50 | 60.24%
宮崎大学 | 83 | 49 | 59.04%
宮崎県立 | 83 | 49 | 59.04%
宮崎日南病院 | 82 | 48 | 58.54%
宮崎延岡病院 | 83 | 49 | 59.04%
宮崎市郡医師会 | 96 | 56 | 58.33%
総評 | ・半数以上の20施設でエラー率50%以上となっていた。 ・対象項目数とエラー項目数の相関係数は0.79なので、項目数との相関がみられる。

## Slide 23: データ存在チェック結果 – 患者情報 / 診断履歴情報
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
患者情報 | 社会番号 | 34 | 34 | ・全施設で連携されていないため、利活用不可である。
 | 死亡フラグ | 34 | 1 | ・対象は聖マリアで対象データ不足の可能性もあるため、継続確認する方針とする。
 | 死亡日時 | 34 | 4 | ・対象は聖マリアを含む4施設。他の3施設は日付は特定できるが、日時が不明のため未連携となっている可能性も考えられる。
診断履歴情報 | 疾患開始日 / 疾患終了日 | 34 | 0 | ・初診日は宮崎市郡以外は連携していない。
 | 転帰 | 34 | 0 | 
 | 疾患の初診日 | 34 | 33 | 
 | 病名コード値 / 病名コード体系名 | 34 | 0 | 
総評 | ・MMLの構造差異や施設ごとの連携状況に差異が出にくい項目が対象となっていることもあり、ほぼエラーは発生していなかった。

## Slide 24: データ存在チェック結果 – 経過記録情報
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
経過記録情報 | プロブレム名（疾病名） | 18 | 10 | ・全施設で連携されていないため、利活用不可である。
 | 客観的自由記載 | 18 | 0 | 
 | 検査結果 | 18 | 18 | ・対象は聖マリアを含む4施設で、他の3施設は日時が不明のため未連携となっているかは不明。
 | 処方実施記録 | 18 | 18 | 
 | 処置実施記録 | 18 | 16 | 
 | 検査オーダー | 18 | 18 | 
 | 処方オーダー | 18 | 18 | 
 | 治療処置オーダー | 18 | 16 | 
 | 方針自由記載 | 18 | 0 | 
 | 外部参照ファイル名 | 12 | 0 | 
総評 | ・MMLの構造差異や施設ごとの連携状況に差異が出にくい項目が対象となっていることもあり、ほぼエラーは発生していなかった。

## Slide 25: データ存在チェック結果 – 臨床サマリー（1/2）
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
臨床サマリー | サマリー対象期間の開始日 | 22 | 1 | ・対象は宮崎市郡で、テキスト項目の対象期間が明確ではなくなってしまうため、課題として管理する。
 | サマリー対象期間の終了日 | 22 | 1 | 
 | 死亡関連情報 | 22 | 22 | ・施設によって利用状況にバラつきがある。また実際の記載内容を確認すると項目名と一致していないケースもある。そのため項目名はあくまで参考とし、内容を精査する必要性があると判断している。
 | 死亡日時 | 22 | 20 | 
 | 主訴 | 22 | 5 | 
 | 患者プロフィール | 22 | 15 | 
 | 入院までの経過 | 22 | 15 | 
 | 入院時理学所見 | 22 | 11 | 
 | 退院時所見 | 22 | 16 | 
 | 退院時処方 | 22 | 21 | 
 | 退院後治療方針 | 22 | 6 | 
 | 患者に関する留意事項 | 22 | 22 | 
 | 外来受診状態 | 7 | 1 | ・対象は亀田京橋クリニックで、他施設においても有効率は概ね10%なので、利用は限定的となる。
 | 初診フラグ | 7 | 0 | 
 | 救急受診フラグ | 7 | 0 | 
総評 | ・テキスト項目は全般的に利用施設にバラつきがあるため、限定的な利用をせざるを得ない。 ・サマリー対象期間が未入力となっている宮崎市郡は、テキスト項目の対象期間が明確ではなくなってしまうため、課題として管理する。

## Slide 26: データ存在チェック結果 – 臨床サマリー（2/2）
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
臨床サマリー | 入院時状態 | 18 | 18 | ・入院時状態、緊急入院フラグ、退院時状態に関しては、未連携施設が多いため、利活用は限定的と判断する。
 | 緊急入院フラグ | 18 | 12 | 
 | 紹介元施設 | 18 | 0 | 
 | 退院時状態 | 18 | 7 | 
 | 退院時転帰 | 18 | 0 | 
 | 紹介先施設 | 18 | 0 | 
 | 疾患開始日 | 9 | 7 | ・臨床サマリー上での疾患情報は疾患開始日の未入力施設が多いため、利活用困難と判断する。
 | 疾患終了日 | 9 | 7 | 
 | 転帰 | 9 | 7 | 
 | 疾患の初診日 | 9 | 9 | 
 | 病名コード値 | 9 | 0 | 
 | 病名コード体系名 | 9 | 2 | 
 | 経過記録レコード_イベント発生日時 | 21 | 14 | ・未連携施設が多いため、利活用は限定的と判断する。
 | 検査結果レコード_イベント発生日時 | 7 | 1 | ・対象は神戸中央市民で、それ以外の施設は有効率100%であった。
総評 | ・テキスト項目は全般的に利用施設にバラつきがあるため、限定的な利用をせざるを得ない。 ・テキスト項目に対応するイベント発生日時も施設によっては未連携となっているため、限定的な利用をせざるを得ない。

## Slide 27: データ存在チェック結果 – 検歴情報（1/2）
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
検歴情報 | 採取日時 | 34 | 1 | ・対象は聖マリアで課題として管理する。
 | セット名 / セット名コード / セット名コードID | 34 | 22 | ・検体名と何れかを設定していると考えられるデータもあり、エラー施設が多くなっていると考えられる。
 | 報告フリーコメント | 34 | 31 | ・未連携施設が多いため、利活用は限定的と判断する。
 | 報告コメント / 報告コメントコード名/ 報告コメントコード | 1 | 0 | 
 | 検体フリーコメント | 34 | 33 | 
 | 検査値（文字列） | 34 | 0 | ・検査値、単位、異常値フラグは問題なく利活用できると判断する。 （定性検査に異常値はないため、全施設未連携で妥当） ・上限、下限、基準値は未連携施設が多いため、利活用は限定的と判断する。
 | 検査値（文字列）_上限値 / 下限値 / 基準値 / 異常値フラグ | 34 | 34 | 
 | 検査値（数値） | 34 | 0 | 
 | 検査値（文字列）_上限値 / 下限値 | 34 | 13 | 
 | 検査値（数値）_基準値 | 34 | 34 | 
 | 検査値（数値）_異常値フラグ | 34 | 0 | 
 | 単位 | 34 | 0 | 
 | 単位コード / 単位コードID | 34 | 27 | 
総評 | ・採取日時は準必須項目チェックで検知した通り、宮崎市郡と聖マリアを課題として管理する。 ・セット名は検体材料と何れかを適用するという連携方法を適用しているケースもみられ、この場合、チェック仕様上エラーとなってしまう制約がある。 ・テキスト項目は全般的に利用施設にバラつきがあるため、限定的な利用をせざるを得ない。

## Slide 28: データ存在チェック結果 – 検歴情報（2/2） / バイタルサイン
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
検歴情報 | 項目フリーコメント | 34 | 20 | ・未連携施設が多いため、利活用は限定的と判断する。
 | 項目コメント | 21 | 3 | 
 | 項目コメントコード名 | 21 | 21 | 
 | 項目コメントコード | 21 | 19 | 
バイタルサイン | 診療科名 | 17 | 3 | ・診療科名のエラー対象は恵寿、聖マリア、宮崎市郡で病棟のエラー対象は恵寿、聖マリアであった。何れもデータ利活用上、大きな問題はない。
 | 病棟 | 17 | 2 | 
 | 計測手順 / 計測器具 / 計測部位 / 計測時体位 / 計測方法コメント | 17 | 17 | ・利活用の観点では特に用途が明確ではないため、大きな問題ではない。
 | 記録コメント | 17 | 11 | ・未連携施設が多いため、利活用は限定的と判断する。
 | 文字列で表記されるバイタルサインの値 | 17 | 15 | ・数値で連携されていれば問題ないため、文字列のエラーに関しては特に問題ない。
 | 数値で表記されるバイタルサインの値 | 17 | 0 | 
 | バイタルサインの単位 | 17 | 7 | ・項目名で基本的に判断できるため、大きな問題はない。
 | 項目コメント | 7 | 0 | 
総評 | ・検歴情報のテキスト項目は全般的に利用施設にバラつきがあるため、限定的な利用をせざるを得ない。 ・バイタルサインに関してはデータ利活用の観点では当チェックにおいては大きな問題がないと判断している。

## Slide 29: データ存在チェック結果 – 体温表 / 生活習慣情報
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
体温表 | 診療科名 / 診療科コード /病棟コード | 21 | 20 | ・何れもデータ利活用上、大きな問題はない。
 | 計測手順 / 計測器具 / 計測部位 / 計測時体位 / 計測方法コメント | 21 | 21 | ・利活用の観点では特に用途が明確ではないため、大きな問題ではない。
 | 記録コメント | 21 | 21 | 
 | 文字列で表記されるバイタルサインの値 | 21 | 8 | ・数値で連携されていれば問題ないため、文字列のエラーに関しては特に問題ない。
 | 数値で表記されるバイタルサインの値 | 21 | 0 | 
 | バイタルサインの単位 | 21 | 7 | ・項目名で基本的に判断できるため、大きな問題はない。
 | 項目コメント | 7 | 0 | 
生活習慣情報 | その他の生活習慣 | 16 | 16 | ・連携内容が不明確なこともあってか、連携対象施設が存在しなかった。
総評 | ・体温表に関してはデータ利活用の観点では当チェックにおいては大きな問題がないと判断している。 ・生活習慣情報に関しては、その他の生活習慣という不明確な内容のためか、連携対象施設が存在しなかった。

## Slide 30: データ存在チェック結果 – 処方箋 / 注射記録
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
処方箋 | コメント | 34 | 17 | ・回数に関する項目が複数カラム存在することもあってか、チェックエラーが発生していると判断している。コメントに関しても「コメント」「用法指示」「追加指示，コメント」が同様と判断している。 ・投与経路については、コード化されていないこともあってか、全施設連携対象となっていなかった。
 | 一日の内服回数 | 34 | 12 | 
 | 服薬期間（日数） | 34 | 0 | 
 | 用法指示 | 34 | 0 | 
 | 頓用指示 | 34 | 12 | 
 | 総投与回数 | 34 | 24 | 
 | 投与経路 | 34 | 34 | 
 | 剤形 | 34 | 13 | 
 | 追加指示，コメント | 34 | 1 | 
 | 薬剤コード | 34 | 0 | 
注射記録 | コメント | 34 | 33 | ・投与開始日時はデータ利活用上は必須となるため、課題として管理する。 ・コメントに関する項目が複数カラム存在することもあってか、チェックエラーが発生していると判断している。
 | 投与開始日時 | 34 | 12 | 
 | 投与終了日時 | 34 | 25 | 
 | 用法指示 | 34 | 1 | 
 | 投与経路 | 34 | 14 | 
 | 投与部位 | 34 | 31 | 
 | 追加指示，コメント | 34 | 23 | 
 | 薬剤コード | 34 | 0 | 
総評 | ・類似の項目のうち何れかを連携しているような施設もみられ、チェックエラーとなったと判断している。 ・注射記録の投与開始日時のエラーに関しては課題として管理する。

## Slide 31: データ存在チェック結果 – 処方箋 / 注射記録
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
手術 | 手術の種類コード / 手術開始時刻 / 手術時間 / 麻酔時間 | 11 | 0 | ・手術の基本情報に関してエラーとなった施設はなかった。
 | 手術記録の自由文章表現 | 11 | 6 | ・未連携施設が多いため、利活用は限定的と判断する。
 | 手術に関する追加事項 | 11 | 11 | 
 | 診療科ID / 診療科ID_種類コード | 11 | 0 | 
 | 疾患開始日 / 疾患終了日 / 転帰 | 11 | 6 | ・手術上での疾患情報は疾患開始日の未入力施設が多いため、利活用困難と判断する。
 | 疾患の初診日 | 11 | 11 | 
 | 疾患_コード値 / 疾患_コード体系名 | 10 | 0 | 
 | 手術法コード | 11 | 2 | ・利用すべき共通のコードが示されていないこともあってか、未連携となっている施設が存在した。
 | 手術法コード体系名 | 11 | 0 | 
 | 麻酔法名コード | 8 | 1 | 
 | 麻酔法名コード体系名 | 8 | 0 | 
総評 | ・類似の項目のうち何れかを連携しているような施設もみられ、チェックエラーとなったと判断している。 ・注射記録の投与開始日時のエラーに関しては課題として管理する。

## Slide 32: データ存在チェック結果 – 処方箋 / 注射記録
モジュール名 | 項目名 | 利用施設数 | エラー施設数 | 評価結果
報告書情報 | 報告書詳細種別 / 報告書詳細種別コード / 報告書詳細種別コードID | 10 | 10 | ・報告書の詳細な分類を行っている施設は存在しなかった。
 | 臓器 | 10 | 10 | ・全施設で連携されていないため、利活用不可である。
 | 依頼施設 / 依頼施設コード /依頼診療科 / 依頼診療科コード | 10 | 1 | ・病棟レベルの記載を行っている施設は存在しなかった。
 | 依頼病棟 / 依頼病棟コード | 10 | 10 | 
 | 実施診療科 /実施診療科コード | 10 | 3 | 
 | 実施病棟 / 実施病棟コード | 10 | 10 | 
 | 主訴 | 10 | 10 | ・テキストについては大半の施設が検査所見記載の欄に記載を集約している
 | 検査目的 | 10 | 10 | 
 | 検査診断 | 10 | 8 | 
 | 検査所見記載 | 10 | 0 | 
 | 検査フリーコメント | 10 | 8 | 
総評 | ・未連携の項目が多く、利活用の際は連携されている項目を事前に特定した上で利用する必要がある。